Table of Contents

# Kartotéka — Tauri 2 kivitelezési terv (runbook)

Dátum: 2026-04-21x Státusz: DÖNTÉSRE VÁR — Endre jóváhagyására Fejlesztő: Szőcs Endre (saját idő) Függőség: a KARTOTEKA-tauri-migracio-terv-2026-04-21.md döntési anyag Célrendszer: Next.js marad web-appnak (Railway EU) + új Tauri 2 desktop kliens (Windows x64)

## 0. Bevezetés

Ez a dokumentum hogyan fogjuk végrehajtani a Tauri-migrációt. Heti bontás, konkrét commitok, minden fázis végén ellenőrző kritériumok. Ha elfogadod, azt követően elkezdem a régi offline stack törlését és az új rendszer építését.

### 0.1 Kulcs-elvek

- Non-breaking: a jelenlegi Next.js web-app végig működik. Nincs "nagy törés" pillanat.

- Moduláris: minden fázis önállóan leszállítható, nem kell az egész projektet befejezni, hogy hasznos legyen.

- Inkrementális törlés: a régi offline stack nem hirtelen tűnik el, hanem fázisonként, mikor már nincs rá szükség.

- Git-biztonság: minden fázis saját branch-en (feat/m0-supabase-bovites, feat/m1-tauri-poc stb.), csak teszt + review után merge main-be.

- Reversible: minden fázis végén legyen rollback útmutató (mit és hogyan lehet visszacsinálni, ha valami rossz irányba megy).

### 0.2 Projektstruktúra végállapot

KARTOTEKA/                              # git root (monorepo)
├── apps/
│   ├── web/                            # a jelenlegi Next.js 16 app (költöztetve ide)
│   │   ├── app/
│   │   ├── components/
│   │   ├── lib/
│   │   └── next.config.ts
│   └── desktop/                        # ÚJ — Tauri 2 + Vite SPA
│       ├── src/                        # React/Vite frontend
│       ├── src-tauri/                  # Rust backend
│       │   ├── src/
│       │   ├── Cargo.toml
│       │   └── tauri.conf.json
│       └── package.json
├── packages/                           # ÚJ — közös kódbázis
│   ├── ui/                             # közös React-komponensek (shadcn alapú)
│   ├── supabase-client/                # typed Supabase-kliens
│   ├── design-tokens/                  # Tailwind preset + CSS vars
│   └── schema-types/                   # TS típusok a DB-sémából
├── supabase/                           # ÚJ — Supabase config + Edge Functions
│   ├── functions/                      # Deno Edge Fn-ek
│   └── migrations/                     # SQL migrációk (timestamp + név)
├── docs/
├── migration-docs/
└── Kartotéka AGY/                      # Obsidian vault (ez külön könyvtárban élhet)

A apps/web/ maga a jelenlegi D:\Egyházi APP\KARTOTEKA gyökér tartalmát kapja — nem költöztetjük át fizikailag, hanem a monorepo-struktúrát a jelenlegi állapoton belül hozzuk létre. A apps/desktop/ új, üres mappa.

## 1. Fázisok áttekintése

| Fázis | Időkeret | Fő deliverable | Merge-kritérium |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 | 6 hét | Supabase backend bővítés + V1 biztonsági | Admin approval-flow működik, email-confirm kötelező |
| M1 | 6-8 hét | Tauri PoC + Vite SPA auth | pnpm tauri dev Windows-on, auth működik |
| M2 | 8-10 hét | SQLCipher + Stronghold + offline CRUD | szemely lista offline, outbox, titkosítva |
| M3 | 6-8 hét | Sync + konfliktus-kezelés | Mind a 26 tábla sync-ben, 409 dialog |
| M4 | 5-6 hét | E2E dokumentum-titkosítás | DEK + device public key, Storage csak ciphertext |
| M5 | 3-4 hét | Updater + licenc + device-bind | Aláírt MSI + Tauri auto-update |
| M6 | 6-8 hét | Béta + stabilizálás | 3 gyülekezet 6 hét, crash-log tiszta |

Összes: ~40-50 hét naptár-idő (saját munkaidő mellett, más munka nélkül).

## 2. M0 — Supabase backend bővítés + V1 (6 hét)

### M0.1 (1. hét) — access_requests tábla + admin UI

Feladatok:

- SQL migráció: access_requests tábla létrehozása a 7. szekcióban specifikált módon

- RLS policy: anon INSERT, admin SELECT/UPDATE

- app/(dashboard)/admin/access-requests/ új oldal — a jelenlegi admin-layout alatt

- access-requests-table.tsx — lista, szűrő (pending/approved/rejected), reszponzív

- approve-dialog.tsx / reject-dialog.tsx — az action-ök modal-ja

- Server actions: approveAccessRequest(id, notes), rejectAccessRequest(id, reason)

Fájlok módosítása:

- ÚJ: app/(dashboard)/admin/access-requests/page.tsx

- ÚJ: app/(dashboard)/admin/access-requests/actions.ts

- ÚJ: components/admin/access-request-*.tsx (3 komp.)

- ÚJ: migration-docs/sql/2026-04-22-access-requests.sql (Endre futtatja)

- MÓDOSÍT: components/admin/admin-tabs-v3.tsx — új tab hozzáadva

Branch: feat/m0-1-access-requests Merge-kritérium: admin láthatja a pending kéréseket, tudja jóváhagyni/elutasítani, audit-log bejegyzés keletkezik minden akciónál.

### M0.2 (2. hét) — Publikus access-request űrlap + email

Feladatok:

- /hozzaferes-kerese publikus oldal (a landing után)

- Űrlap: email, teljes név, gyülekezet, szerepkör (lelkesz/esperes/hivatal), indoklás

- Rate limiting: ip_hash mentés, 1 kérés/IP/24ó

- reCAPTCHA vagy Turnstile (Cloudflare) spam-ellenesen

- Brevo átállás a Resend-ről (lib/broadcasts/email.ts) — feat/m0-2-brevo-migration branch

- Email-sablonok: access-request confirmation, admin-notification, approval/rejection

- .env.local + .env.example: BREVO_API_KEY, BREVO_FROM → dokumentumentációban

Fájlok:

- ÚJ: app/hozzaferes-kerese/page.tsx

- ÚJ: app/hozzaferes-kerese/actions.ts

- MÓDOSÍT: lib/broadcasts/email.ts (Resend → Brevo, ~20 sor)

- MÓDOSÍT: package.json (resend → @getbrevo/brevo)

- ÚJ: lib/email/templates/access-request-confirm.html

- ÚJ: lib/email/templates/access-approved.html

- ÚJ: lib/email/templates/access-rejected.html

Branch: feat/m0-2-public-access-request Merge-kritérium: anon user submit-elhet, saját email-címére kap confirmation-t, admin kap notification-t, approval-kor a user értesül email-ben.

### M0.3 (3. hét) — profiles.approved + custom JWT claim

Feladatok:

- SQL: profiles.approved oszlop + trigger handle_new_user() frissítése (approved default false)

- Supabase Dashboard: "Enable email confirmations" bekapcsolása

- SQL: custom_access_token_hook function létrehozás

- Supabase Dashboard: hook aktiválása

- middleware.ts: approved=false esetén redirect /fiokod-jovahagyasra-var oldalra

- /fiokod-jovahagyasra-var új oldal (magyarázó szöveg, admin kontakt)

Fájlok:

- MÓDOSÍT: migration-docs/sql/2026-04-22-profiles-approved.sql

- MÓDOSÍT: middleware.ts (approved-check)

- ÚJ: app/fiokod-jovahagyasra-var/page.tsx

Branch: feat/m0-3-approved-claim Merge-kritérium: új user regisztrál → nem tud belépni, amíg admin nem approve-olja. Approve-olás után JWT-ben approved: true claim.

### M0.4 (4. hét) — RLS audit minden táblán

Feladatok:

- SQL lekérdezés: minden public schema tábla listája + RLS státusza

- Tábla-tábla ellenőrzés: van-e RLS, van-e valid policy

- Hiányzó policy-k hozzáadása (pl. olyan tábla, ahol csak a creator láthat)

- Policy-minták: is_admin(), same_congregation(), is_owner() SQL function-ök

- Dokumentálás: migration-docs/rules/rls-policy-catalog.md — minden tábla + policy

- Script: scripts/check-rls-coverage.sql — végig-auditálni

Fájlok:

- ÚJ: migration-docs/sql/2026-04-22-rls-audit-fixes.sql

- ÚJ: migration-docs/rules/rls-policy-catalog.md

- ÚJ: scripts/check-rls-coverage.sql

Branch: feat/m0-4-rls-audit Merge-kritérium: minden public schema tábla RLS-védett, minden policy dokumentált.

### M0.5 (5. hét) — user_devices + licenses táblák

Feladatok:

- SQL: user_devices, licenses, audit_log táblák

- RLS policy mindegyikre

- Admin UI: /admin/devices — eszköz-lista per user + revoke gomb

- Admin UI: /admin/licenses — licenc-kiadás, lejárat módosítás

- Audit-log oldal: /admin/audit-log — időrendben szűrhető

Fájlok:

- ÚJ: migration-docs/sql/2026-04-22-devices-licenses-audit.sql

- ÚJ: app/(dashboard)/admin/devices/page.tsx

- ÚJ: app/(dashboard)/admin/licenses/page.tsx

- ÚJ: app/(dashboard)/admin/audit-log/page.tsx

Branch: feat/m0-5-devices-licenses Merge-kritérium: admin láthatja az eszközöket, tud revokálni, minden akció audit-log-ban.

### M0.6 (6. hét) — storage + documents séma

Feladatok:

- SQL: documents, document_keys táblák

- Supabase Storage buckets: documents-encrypted (private)

- Storage policy: csak authenticated user + tulajdonos

- Signed URL helper: lib/storage/signed-url.ts (15 perces TTL)

- Cleanup-cron: 7 napja deleted_at-tal rendelkező rekordok + Storage fájlok törlése (Supabase pg_cron)

Fájlok:

- ÚJ: migration-docs/sql/2026-04-22-documents-schema.sql

- ÚJ: lib/storage/signed-url.ts

- ÚJ: supabase/functions/cleanup-deleted-documents/index.ts

Branch: feat/m0-6-documents-schema Merge-kritérium: dokumentum-táblák + bucket létezik. Még nincs E2E titkosítás — az M4-ben jön.

### M0 összefoglaló

M0 végén (6 hét múlva):

- ✅ Minden új user admin-jóváhagyást igényel

- ✅ Email confirm kötelező (Brevo-val, ingyen)

- ✅ RLS audit kész, minden tábla védett

- ✅ Eszköz-regisztráció + licenc-infrastruktúra létezik (de még nincs Tauri, ami használja)

- ✅ Dokumentum-táblák és privát Storage bucket létezik (titkosítás nélkül egyelőre)

- ✅ V1 KÉSZ: ez önmagában a biztonsági célú átfogás. Ha M1-et nem folytatjuk, akkor is értékes.

Rollback M0 esetén: minden SQL migrációnak van DOWN szakasza, így minden visszafordítható. A Brevo-migrációt vissza-Resend-re cserélni: 30 perc.

## 3. M1 — Tauri PoC (6-8 hét)

### M1.1 (1. hét) — Monorepo szerkezet kialakítása

Feladatok:

- pnpm-workspace.yaml — workspace konfiguráció

- A jelenlegi Next.js app áthelyezése apps/web/ alá (fájlok git mv-vel)

- packages/ui/, packages/supabase-client/, packages/design-tokens/ létrehozás üresen

- Az apps/web/package.json átnevezése: @kartoteka/web

- Root package.json — workspace-eket regisztrál, közös dep-ek

Fájlok:

- ÚJ: pnpm-workspace.yaml

- package.json → root + apps/web/

- apps/web/ (minden jelenlegi fájl áttöltve)

- ÚJ: packages/*/package.json (szerkezet)

Branch: feat/m1-1-monorepo-init Merge-kritérium: cd apps/web && pnpm dev ugyanúgy elindítja a jelenlegi appot. Nincs regresszió.

### M1.2 (2. hét) — Tauri projekt init

Feladatok:

- apps/desktop/ létrehozás: pnpm create tauri-app@latest sablon: React + TypeScript + Vite

- src-tauri/Cargo.toml: alap függőségek (tauri 2, tokio, serde)

- tauri.conf.json: ablak-méret, címek, icon

- pnpm tauri dev tesztelés Windowson — működő React Hello World WebView-ban

- pnpm tauri build tesztelés — működő MSI generálás (még nem aláírt)

Fájlok:

- ÚJ: apps/desktop/ teljes Tauri-sablon

- MÓDOSÍT: pnpm-workspace.yaml — apps/desktop hozzáadva

Branch: feat/m1-2-tauri-init Merge-kritérium: pnpm tauri dev egy "Hello Kartotéka" ablakot nyit Windows-on. MSI-build sikeres.

### M1.3 (3. hét) — packages/supabase-client közös

Feladatok:

- packages/supabase-client/ — typed Supabase kliens, kompatibilis web + Tauri

- generate-typescript-types — a Supabase CLI-vel generáljuk a DB-séma TS-típusokat

- createBrowserClient() wrapper — auto env-detekció (web vs. Tauri)

- apps/web/lib/supabase/client.ts átemelése — most a packages/supabase-client-re hivatkozik

- apps/desktop/src/lib/supabase.ts — ugyanazt a klienst használja

Fájlok:

- ÚJ: packages/supabase-client/src/index.ts

- ÚJ: packages/supabase-client/src/types.ts (generated)

- MÓDOSÍT: apps/web/lib/supabase/client.ts (csak re-export)

Branch: feat/m1-3-shared-supabase Merge-kritérium: az apps/web/ továbbra is működik. Az apps/desktop/ ugyanazzal az importtal elér egy Supabase klienst.

### M1.4 (4-5. hét) — packages/ui + design-tokens

Feladatok:

- packages/design-tokens/ — Tailwind preset, brand-színek, font-family, radius-ok

- packages/ui/ — a components/ui/* (shadcn-alapú) átemelése packages-be

- apps/web/ + apps/desktop/ egyaránt a @kartoteka/ui-ból importálja a komponenseket

- Storybook init a packages/ui/-hoz (opcionális, ha időben fér)

Fájlok:

- ÚJ: packages/design-tokens/tailwind-preset.js

- ÚJ: packages/ui/src/*.tsx (shadcn komponensek)

- MÓDOSÍT: apps/web/tailwind.config.ts — a preset használata

Branch: feat/m1-4-shared-ui Merge-kritérium: apps/web UI változatlan (regresszió-teszt Playwright). apps/desktop egy <Button> komponenst használ ugyanolyan megjelenéssel.

### M1.5 (6-8. hét) — Tauri auth + routing

Feladatok:

- Tauri: Supabase login űrlap (email+password)

- Tauri: redirect-handling (Supabase OAuth/magic-link — egyelőre csak email+jelszó)

- Tauri: approved claim check, ha nem → blokkolás

- Tauri routing: react-router-dom + védett routes

- Tauri: session perzisztálás (Stronghold plugin — erre már előkészítjük az M2-ben)

- Tauri: dashboard-placeholder oldal login után

Fájlok:

- ÚJ: apps/desktop/src/pages/Login.tsx

- ÚJ: apps/desktop/src/pages/Dashboard.tsx (placeholder)

- ÚJ: apps/desktop/src/auth/AuthProvider.tsx

- ÚJ: apps/desktop/src/routes/ProtectedRoute.tsx

- ÚJ: apps/desktop/src-tauri/src/commands/session.rs (skeleton)

Branch: feat/m1-5-tauri-auth Merge-kritérium: Tauri app indul, user email+jelszóval belép, dashboardot lát. Session tartósul, ha újraindul. Approved=false → block screen.

### M1 összefoglaló

M1 végén (6-8 hét múlva):

- ✅ Monorepo szerkezet

- ✅ Működő Tauri desktop app Windows-on

- ✅ Közös UI + design + Supabase-kliens packages

- ✅ Auth-flow működik (login, session, approved-check)

- ❌ Nincs még lokális DB — minden online Supabase-hez

- ❌ Nincs még offline — ha net kiesik, az app nem működik

Rollback M1 esetén: a apps/desktop/ mappa törlésével. Az apps/web/ + packages/* megmarad (a monorepo-migrálás visszahozható ha kell, de érdemes megtartani).

## 4. M2 — SQLCipher + Stronghold + offline CRUD (8-10 hét)

### M2.1 (1-2. hét) — SQLCipher infrastruktúra

Feladatok:

- apps/desktop/src-tauri/Cargo.toml: rusqlite feature "bundled-sqlcipher" — SQLCipher Community Edition statikusan belinkelve

- cargo build tesztelés — sikeres compile Windows-on (cross-link SQLCipher.lib)

- DB-init függvény: ha nincs DB, létrehozás + első migráció

- Séma 1.0: schema_version tábla + _outbox tábla (egyelőre üres, M3-ban tölti)

Fájlok:

- ÚJ: apps/desktop/src-tauri/src/db/mod.rs

- ÚJ: apps/desktop/src-tauri/src/db/schema.rs

- ÚJ: apps/desktop/src-tauri/src/db/migrations/001_initial.sql

Branch: feat/m2-1-sqlcipher-init Merge-kritérium: pnpm tauri dev — app induláskor létrejön egy kartoteka.db fájl az AppData-ban, SQLCipher-titkosítva.

### M2.2 (3. hét) — Stronghold kulcstár

Feladatok:

- tauri-plugin-stronghold hozzáadása

- Első indulás: user-megad egy "mester jelszót" (min. 8 karakter)

- argon2-derivált master-key → Stronghold-ba

- Az SQLCipher DB-key randomgenerálva → wrap-olva a master-key-vel → Stronghold-ba

- Minden DB-nyitáskor: master-password check → DB-key unlock → SQLCipher PRAGMA key

- UI: első-indulás wizard (master-jelszó beállítás) + minden indulás wizard (master-jelszó megadás, ha timeout)

Fájlok:

- ÚJ: apps/desktop/src-tauri/src/keyring/mod.rs

- ÚJ: apps/desktop/src/pages/SetupWizard.tsx

- ÚJ: apps/desktop/src/pages/UnlockScreen.tsx

Branch: feat/m2-2-stronghold Merge-kritérium: ha a user rossz jelszót ad meg, nincs DB-hozzáférés. Helyes jelszó → app indul. A kartoteka.db fájl nem olvasható sqlite3 CLI-ből.

### M2.3 (4-5. hét) — Első tábla: szemely CRUD offline

Feladatok:

- SQL séma: szemely tábla lokálisan (minden Supabase oszlop, + _sync_status, _base_revision)

- Rust cmd: list_szemely(filter) — olvas SQLCipher-ből

- Rust cmd: upsert_szemely(row) — ír SQLCipher-be + outbox-ba

- Rust cmd: delete_szemely(id) — _pending_delete = true, outbox-ba

- Tauri IPC: ezeket hívja a React frontend

- Frontend: useTauriQuery('list_szemely'), useTauriMutation('upsert_szemely')

- UI: tag-lista, új tag dialog, szerkesztés — offline is működjön

Fájlok:

- ÚJ: apps/desktop/src-tauri/src/commands/szemely.rs

- ÚJ: apps/desktop/src-tauri/src/db/migrations/002_szemely.sql

- ÚJ: apps/desktop/src/hooks/useTauri*.ts (2 hook)

- ÚJ: apps/desktop/src/pages/Szemely.tsx

- ÚJ: apps/desktop/src/components/SzemelyDialog.tsx

Branch: feat/m2-3-szemely-offline Merge-kritérium: Tauri app offline módban is működik — látja a tagokat, lehet újat hozzáadni, szerkeszteni.

### M2.4 (6-7. hét) — További táblák (csalad, befizetes, kiadas)

Feladatok:

- csalad tábla + Rust cmd + UI (analóg a szemely-hez)

- befizetes + kiadas ditto

- Generic helper: list_table<T>(table, filter) — a Rust kód ne duplikálódjon

- Scope-filter minden query-ben (congregation_id)

Fájlok:

- ÚJ: apps/desktop/src-tauri/src/commands/ (3 új fájl)

- ÚJ: apps/desktop/src-tauri/src/db/migrations/003-005_*.sql

- ÚJ: apps/desktop/src/pages/Csalad.tsx, Befizetes.tsx, Kiadas.tsx

Branch: feat/m2-4-fobbi-tablak Merge-kritérium: 4 modul offline-ban működik.

### M2.5 (8-10. hét) — A maradék 22 tábla séma + adapter

Feladatok:

- Az SQL-sémat a migration-docs/Database_schema.sql-ből generáljuk Rust-ba egy script-tel (scripts/generate-sqlcipher-schema.ts)

- Minden tábla CRUD-helper generálása

- UI-ban: csak a legfőbb 4 oldalt implementáljuk interaktívan, a többi read-only listaként (a teljes interaktivitás M6-ra csúszhat)

Fájlok:

- ÚJ: scripts/generate-sqlcipher-schema.ts

- ÚJ: apps/desktop/src-tauri/src/db/migrations/006-026_*.sql (automatikus gen.)

Branch: feat/m2-5-full-schema Merge-kritérium: 26 tábla séma létezik. A fő 4 modul interaktív, a többi read-only.

### M2 összefoglaló

M2 végén (8-10 hét):

- ✅ SQLCipher titkosított DB

- ✅ Stronghold kulcstár, master-jelszó

- ✅ 26 tábla séma

- ✅ 4 modul teljes CRUD offline

- ✅ 22 modul read-only offline

- ❌ Nincs még sync — a lokális és felhő DB elválik. Minden ami offline történik, nem megy fel. Minden ami felhőben történik, nem jön le.

Rollback M2 esetén: a apps/desktop/ mappa visszavágható M1 végi állapotba.

## 5. M3 — Sync + konfliktus-kezelés (6-8 hét)

### M3.1 (1-2. hét) — Rust outbox worker

Feladatok:

- _outbox tábla: id, table_name, row_id, op (insert/update/delete), payload, status, attempt_count, base_revision

- Rust worker: tokio::spawn async task, 10 sec-enként próbálja

- Exponential backoff (1s→4s→16s→1min→5min→max 30min)

- Retry-limit: 5× → dead status

- HTTP kliens reqwest → Supabase REST API

- Optimistic locking: update WHERE id=? AND revision=base_revision

- 409 → outbox.status = 'conflict', _conflicts tábla

Fájlok:

- ÚJ: apps/desktop/src-tauri/src/sync/outbox.rs

- ÚJ: apps/desktop/src-tauri/src/sync/http_client.rs

- ÚJ: apps/desktop/src-tauri/src/sync/mod.rs

Branch: feat/m3-1-outbox-worker Merge-kritérium: offline INSERT → online → auto-push → Supabase-ben megjelenik.

### M3.2 (3. hét) — Pull rendszer

Feladatok:

- _sync_meta tábla: table_name, last_pull_at

- Rust pull: minden 2 perc (aktív), 15 perc (háttér)

- Delta pull: GET /rest/v1/{table}?updated_at=gt.{cursor}

- Bulk upsert lokális SQLCipher-be, _sync_status = 'clean'

- Cursor frissítés

Fájlok:

- ÚJ: apps/desktop/src-tauri/src/sync/pull.rs

- ÚJ: apps/desktop/src-tauri/src/db/migrations/027_sync_meta.sql

Branch: feat/m3-2-pull Merge-kritérium: Supabase-ben változtatás → pull worker 2 percen belül lehúzza → Tauri UI látja.

### M3.3 (4-5. hét) — Supabase Realtime integráció

Feladatok:

- tokio-tungstenite crate a Rust-ban → WebSocket kapcsolat

- Supabase Realtime protocol: subscribe-olunk a 26 tábla-változásra

- Ha szerver-change érkezik → pull-t triggerezünk (nem fogadjuk el direktben, mert auth miatt RLS-t kell validálni)

- Reconnect-logika: kapcsolat megszakadásakor exp-backoff

Fájlok:

- ÚJ: apps/desktop/src-tauri/src/sync/realtime.rs

Branch: feat/m3-3-realtime Merge-kritérium: 2 Tauri-kliens ugyanazzal a userrel — 1-es változtatása <5 sec-ben megjelenik a 2-esen.

### M3.4 (6-7. hét) — Konfliktus UI

Feladatok:

- _conflicts tábla UI-ja: lista a pending konfliktusokról

- Conflict-dialog: 3 oszlop (szerver-érték / saját-érték / merge-mezők)

- 3 akció: "Szerveré legyen", "Saját legyen", "Manuális merge" (mezőnként)

- Resolve után az outbox-ba új mutation, új base_revision

Fájlok:

- ÚJ: apps/desktop/src/pages/Conflicts.tsx

- ÚJ: apps/desktop/src/components/ConflictDialog.tsx

Branch: feat/m3-4-conflict-ui Merge-kritérium: szándékos konfliktus-generálás 2 klienssel → conflict-dialog jön elő, user választ, sync-folytatódik.

### M3.5 (8. hét) — Status bar + audit

Feladatok:

- Tauri state: useSyncStatus() hook

- Fejléc sáv: online/offline, pending count, last-sync idő

- Minden outbox-actionra audit-log bejegyzés a Supabase-be

- Admin-nek látható audit-log oldal

Fájlok:

- ÚJ: apps/desktop/src/components/SyncStatusBar.tsx

Branch: feat/m3-5-sync-status Merge-kritérium: status-bar pontosan tükrözi a sync-állapotot. Audit-log minden műveletet rögzít.

### M3 összefoglaló

M3 végén (6-8 hét):

- ✅ Kétirányú sync Supabase ↔ Tauri

- ✅ Konfliktus-kezelés

- ✅ Realtime update más eszközökön

- ✅ Audit-log

- ❌ Dokumentumok még nincsenek titkosítva

## 6. M4 — E2E dokumentum-titkosítás (5-6 hét)

### M4.1 (1-2. hét) — X25519 kulcs-infra

Feladatok:

- Első device-registráció: X25519 keypair generálás Rust-ban

- Public key → Supabase user_devices.public_key

- Private key → Stronghold (védett)

- Multi-device: ugyanazon user több device-pénzél — mindegyik saját keypair

Fájlok:

- ÚJ: apps/desktop/src-tauri/src/crypto/keygen.rs

### M4.2 (3-4. hét) — DEK + Storage upload

Feladatok:

- Doc-upload flow:

  - User választ fájlt

  - Rust: random DEK (AES-256) generálás

  - Rust: fájl titkosítás AES-GCM

  - HTTP POST → Supabase Storage (private bucket)

  - DEK wrap minden device-kulcshoz (X25519-ChaCha20Poly1305)

  - document_keys tábla insert

Fájlok:

- ÚJ: apps/desktop/src-tauri/src/crypto/document.rs

- ÚJ: apps/desktop/src-tauri/src/commands/documents.rs

### M4.3 (5-6. hét) — Doc-download + dekript

Feladatok:

- Doc-download flow:

  - Signed URL kérés issue-signed-url Edge Fn-től

  - GET → ciphertext

  - document_keys-ből wrap-olt DEK

  - Rust: unwrap DEK (X25519 private key + ChaCha20Poly1305)

  - Rust: fájl dekriptálás (AES-GCM)

  - Temp fájl, megnyitás system-associated app-pal

- UI: doc-list + preview + upload/download gombok

Fájlok:

- ÚJ: apps/desktop/src/pages/Documents.tsx

Branch: feat/m4-docs-e2e Merge-kritérium: Admin-ként feltöltök egy PDF-et. A Supabase Storage-ban ciphertext van (nem olvasható). Another device-on, ahol a user logged-in, letölthető és olvasható.

## 7. M5 — Updater + licenc (3-4 hét)

### M5.1 (1. hét) — Code-signing setup

Feladatok:

- OV Code-signing cert vásárlás (~$100/év — DigiCert / Sectigo)

- Private key biztonságos tárolása (1Password / USB token)

- Tauri build: signing step hozzáadva

- Első aláírt MSI → Windows SmartScreen reputation-építés

### M5.2 (2. hét) — Tauri Updater

Feladatok:

- tauri-plugin-updater konfig

- Supabase Storage-ban release-fájlok (MSI + signature)

- check_updates Edge Fn: visszaad legújabb release-t

- Auto-check indulásnál, user-approval-kor patch

### M5.3 (3-4. hét) — Licenc + device-limit

Feladatok:

- Licenc-JWT generálás admin-ban

- Offline-validálás Rust-ban (public key ellenőrzés)

- Device-limit check: új regisztrációnál, ha > limit → admin-approval kell

Branch: feat/m5-updater-license Merge-kritérium: új MSI release → klienseken auto-update. Licenc-lejárat → app-ban warning 7 nappal előtte.

## 8. M6 — Béta + stabilizálás (6-8 hét)

### M6.1 — Béta-kör (4 hét)

Feladatok:

- 3 béta-gyülekezet kiválasztása (Endrével + EREK Elnöksége)

- Béta-csomag kiküldés + telepítési útmutató magyarul

- Weekly feedback-call a béta-userekkel

- Crash-log gyűjtés (Sentry vagy Tauri-natív)

### M6.2 — Tesztelés + doc (2-4 hét)

Feladatok:

- Playwright e2e tesztek a kritikus flow-kra

- Rust unit-tesztek a sync-worker-re, crypto-ra

- Telepítő-útmutató magyar PDF

- Release-note (Obsidian + user-barát verzió)

- V1.0 release → production deploy

## 9. Régi offline stack törlése (párhuzamosan M2-M6-tal)

Ahogy a Tauri-app átveszi a szerepet, a régi web-PWA offline-kód feleslegessé válik. A törlés fázisonként:

### M1 végén

- ❌ Semmi sem törlődik — a web-app ugyanúgy működik

### M2 végén (SQLCipher működik a desktop-ban)

- ❌ A web-PWA offline (Dexie) még megmarad, mert a böngészőben futó userek továbbra is használhatják

### M3 végén (sync működik)

- ❌ A web-PWA még mindig megmarad — párhuzamos megoldás

### M5 végén (updater kész)

- Kommunikáció a lelkészeknek: "Az új desktop app elérhető, használd azt offline-hoz"

- Még nem töröljük a web-PWA-t

### M6.1 közepén (béta-userek átálltak)

- Törlés fázis kezdődik, PR-onként:

  - feat/cleanup-1-dexie-removal: lib/offline/db.ts + Dexie csomagok törlés

  - feat/cleanup-2-serwist-removal: app/sw.ts + Serwist config törlés

  - feat/cleanup-3-mutation-queue: lib/offline/mutation-queue.ts + hook törlés

  - feat/cleanup-4-excel-io: lib/offline/excel-*.ts törlés (Tauri-ba át lehet hozni később)

  - feat/cleanup-5-standalone: lib/standalone/* + app/api/standalone/* törlés

  - feat/cleanup-6-offline-components: components/offline/* (ami már nem kell) törlés

### M6.2 végén

- A web-app csak online — offline-képesség a Tauri-appban

- Dokumentáció átírva: docs/project-tracking/KARTOTEKA-pwa-offline-first-2026-04-15.md → docs/archive/

Becsült törlési LOC: ~3200 sor

## 10. Git workflow

- main — stabil, production

- develop — integráció, csak review-olt PR-ök

- feat/m{N}-{sub}-{name} — minden alfázis külön branch

- Minden PR-ben:

  - Description: mit csinál, miért

  - Screenshot, ha UI-változás

  - Test-run eredmény (pnpm test, pnpm tauri build)

  - Reviewer: self-review (mivel solo-dev), de checklist alapján

- Merge után: commit-message convention (Conventional Commits: feat:, fix:, chore:, docs:)

### 10.1 Self-review checklist (minden PR-hez)

- pnpm tsc --noEmit clean

- pnpm eslint 0 error

- pnpm test zöld (ha írtunk tesztet)

- Working manual-test a kritikus flow-ra

- Dokumentáció frissítve (CHANGELOG + ha architektúra-változás, docs)

- Obsidian jegyzet (ha új fogalom vagy döntés született)

## 11. Rollback és biztonsági hálók

### Fázis-szintű rollback

| Fázis | Rollback módszer |
| --- | --- |
| M0 | SQL DOWN migrációk + Brevo→Resend visszacserélés (~1 nap) |
| M1 | apps/desktop/ törlés + monorepo-packages visszacserélés (~2 nap) |
| M2 | Régi apps/web/ offline-stack még megvan, desktop csak külön kliens (~1 nap) |
| M3 | Sync kikapcsolása (Tauri offline-only mód) (~1 nap) |
| M4 | Dokumentum-feature elrejtése UI-ban (~0.5 nap) |
| M5 | Unsigned build + manuális update (~1 nap) |
| M6 | Béta-userek vissza-webre (~1 nap) |

### Adatvesztés-védelem

- Minden SQL migráció BEGIN; ... COMMIT; blokkban

- Supabase: point-in-time recovery enabled (Pro tier)

- Tauri-kliens: hetenkénti automatic backup exportálható a user-nek (zip)

- Stronghold: seed-phrase export (24 szó BIP39 — recovery-hez)

### Biztonsági incidens-plan

- Lopott laptop: admin revoke-olja az eszközt → új push-ok rejected

- Elvesztett mester-jelszó: seed-phrase-ből visszaállítható, vagy admin új device-t regisztrál (adatvesztéssel)

- Supabase-incident: pg_dump napi backup (Supabase Pro includes)

## 12. Költség-ütemezés (saját idő + szolgáltatás)

| Hó | Szakmai óra (saját) | Új szolgáltatási költség |
| --- | --- | --- |
| 1 (M0) | ~80h | $0 (Supabase megvan, Brevo ingyen) |
| 2 (M0) | ~80h | $0 |
| 3 (M1) | ~100h | +$15/hó Railway (új web-deploy) |
| 4 (M1) | ~100h | +$15/hó Railway |
| 5-6 (M2) | ~180h | +$15/hó Railway |
| 7-8 (M3) | ~140h | +$15/hó Railway |
| 9 (M4) | ~80h | +$15/hó Railway |
| 10 (M4) | ~80h | +$15/hó Railway |
| 11 (M5) | ~60h | +$100 code-sign cert (egyszeri) |
| 12 (M6) | ~80h | +$15/hó Railway |
| 13-14 (M6) | ~140h | +$15/hó Railway |

Összesen:

- Saját munkaidő: ~1120 óra (~14 hó × 80h) — átlag 20h/hét

- Új szolgáltatási költség: kb. $100 (code-sign) + 180−360(Railway,12hó)**=**280-460 (~260-430 EUR)

## 13. Mit csinálok MA, ha jóváhagyod

Ha most jóváhagysz:

- Ma (első ülés, 2-3 óra):

  - Branch létrehozás: feat/m0-1-access-requests

  - SQL migráció fájl: migration-docs/sql/2026-04-22-access-requests.sql

  - TypeScript típusok: access_requests DTO

- Holnap (második ülés, 2-3 óra):

  - app/(dashboard)/admin/access-requests/page.tsx — lista-oldal

  - app/(dashboard)/admin/access-requests/actions.ts — server actions

- Harmadik napon:

  - access-request-table.tsx + approve-dialog.tsx komponensek

- Első hét végén:

  - SQL-migráció futtatása Supabase-en (te csinálod)

  - Teszt manualisan

  - PR review

Nem csinálok MA: Tauri projektet, SQLCipher-t, semmit ami M1 fázis.

## 14. Mit NEM csinálok (hatókörön kívül)

Ebben a tervben nincs:

- iOS/Android mobilkliens (másik projekt lenne)

- Oblio (e-Factura) migráció (maradhat ahogy most)

- Missziós Műhely (MM) új funkciók (külön terv)

- Egyházmegyei adminisztrációs új modul

- AI-asszisztens (GPU-szerver) integráció a Tauri-ba (a webes verzióban maradhat)

- A már meglévő 24 modul működésének átdolgozása (UI-scope-on kívül)

## 15. Kérdések jóváhagyás előtt

Ha bármi nem világos, ezek a döntési pontok:

- Monorepo-ra váltás (M1.1) — 1 hét a jelenlegi fájlok áthelyezésével. Elfogadod? Vagy inkább külön repo-kban dolgozzunk?

- Brevo-átállás (M0.2) — ezt már most meg tudjuk csinálni (fél nap), vagy várunk a teljes M0-ra?

- Code-signing cert típus (M5.1) — OV (100/év)vagyEV(300-700 egyszeri + $200/év)? Az EV jobb SmartScreen-reputation-t ad (nincs "ismeretlen publisher" warning), de drágább.

- Béta-gyülekezetek (M6.1) — te választod, vagy az EREK Elnökséggel?

- Timeline: 14 hó reálistis (20h/hét), de nyári szünet, egyházi szezonok (karácsony, húsvét) megszakíthatják. Van-e konkrét deadline, amire kész kell legyen az 1.0?

## 16. Jóváhagyás után azonnal

Amint válaszolsz "elfogadom" vagy hasonló megfogalmazással, elkezdem az M0.1-et: access_requests tábla + admin UI. Ez kb. 1 hét munka lesz, első konkrét deliverable. Az eredményről CHANGELOG bejegyzést írok, és megmutatom a PR-diff-et.

Ha a konkrét kivitelezési terv NEM tetszik — pontosítsuk, melyik részt hogyan változtassuk.