Table of Contents

# Kartotéka — Tauri 2 migrációs terv

Dátum: 2026-04-21 (w — frissítve a Railway + Brevo döntésekkel) Készítette: Szőcs Endre (a Kartotéka fejlesztője) + Claude (elemzési segítség) Státusz: Döntési anyag — nem jóváhagyott, nem implementáció-indítás Célközönség: Endre (fejlesztő-lelkész), Erdélyi Református Egyházkerület (EREK) Elnöksége, esetleg külső fejlesztő-kollégák Hatókör: a jelenlegi offline-first rendszer lehetséges átalakítása Tauri 2 desktop kliensre, Supabase backend bővítéssel

## 1. Vezetői összefoglaló

### A helyzet

A Kartotéka jelenleg működő Next.js 16 PWA, ami a böngészőben és opcionálisan Windows standalone csomagként is fut. Az offline képesség több rétegben ki van építve — Service Worker, IndexedDB (Dexie), sync-orchestrator, mutation queue, konfliktus-kezelő, Excel I/O, ZIP backup, SQLite standalone wrapper —, és a rendszer napi használatra alkalmas.

Egy külső szakértő azonban megnézte ezt az architektúrát és egy gyökeresen más megközelítést javasolt: Tauri 2 desktop kliens + SQLCipher titkosított lokális adatbázis + Stronghold kulcstár + bővített Supabase backend (access-request approval, eszközhöz kötés, E2E titkosított dokumentumtár, aláírt updater).

A szakértő érvelése erős:

- A jelenlegi PWA biztonsági garanciái gyengébbek (nincs lokális DB-titkosítás, nincs eszköz-bind, nincs admin-approval)

- A lelkészek gépein érzékeny adatok vannak (tagnyilvántartás, anyakönyv, pénzügy) — GDPR-szempontból kellemetlen, ha ellopott laptop → plaintext

- A desktop app-élmény stabilabb, mint a böngészőbeli PWA (aláírt bináris, auto-update, nincs "böngésző-tab")

Ez a tervdokumentum azt vizsgálja, hogy mibe kerül, mit kapunk érte, és reális-e ez az átállás a jelenlegi környezetben (1 fő fejlesztő, erdélyi református egyházkerületi keretek).

### Mit javasol a szakértő?

- Tauri 2 desktop shell (Rust + WebView2) Windows-ra

- Közös webes UI (React/Vite SPA) — online és offline mód

- SQLCipher (AES-256 titkosított SQLite) lokálisan

- Stronghold kulcstár (argon2 derivált mester-kulcs)

- Supabase backend bővítve: access-request (nincs nyílt regisztráció), admin approval, email confirm, custom JWT claim, RLS minden táblán

- Aláírt Tauri updater (ed25519 signature, GitHub Releases)

- Eszközhöz kötés + licenc (max 2 eszköz / user)

- E2E titkosított dokumentumtár (DEK + device public key wrap, Storage csak ciphertextet tárol)

- Outbox-alapú sync (pull/push, Realtime trigger, revision-alapú konfliktus-kezelés)

### Mit javaslok Endrének?

Rövid válasz: először ez a tervdokumentum kerüljön az EREK Elnöksége elé. A Tauri-kaland vállalható, DE nem a fejlesztő dönt, ez üzleti-szervezeti kérdés. Három lehetőség áll elő:

| Variáns | Idő (Endre saját munkája) | Szolgáltatási költség | Kockázat | Megfontolás |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 — Csak backend biztonsági erősítés | 3-4 hét | $0 plusz (már meglévő Supabase) | Alacsony | 80% nyereség saját időben |
| V3 — Tauri SQLite (titkosítás nélkül) | 5-6 hónap | +$100-200/év code-sign | Közepes | Fizikai desktop app, de DB olvasható |
| V4 — Teljes terv (szakértő) | 9-12 hónap | +100−200/évcode−sign+Railway 15-30/hó | Közepes-magas | Legszigorúbb biztonság |

Fontos: mivel Endre maga a fejlesztő, nincs külső fizetős munka. Csak saját idő-ráfordítás és a futó szolgáltatási költségek (lásd 11. szekció).

Javaslatom:

- Azonnal: V1 bevezetése — függetlenül attól, hogy mi jön később. Ez mindenképp értékes, a jelenlegi rendszerhez nem-törő módon illeszthető.

- 3-6 hónap múlva: Elnökségi döntés a V3 vagy V4-ről, ha releváns. Addig V1 működik, és tapasztalatot szerzünk.

- Soha: ne indítsuk a V4-et a V1 nélkül. A V1 előfeltétele bármilyen további lépésnek.

### A dokumentum szerkezete

A következő szekciók sorra átmennek: (2) jelenlegi állapot tényszerűen, (3) szakértői ajánlás kivonata, (4) architektúra-ábra, (5) négy variáns részletes összehasonlítása, (6) ha V4 — fázisos roadmap, (7) Supabase bővítés konkrét SQL-vázlatokkal, (8) mit törlünk/cserélünk/tartsunk, (9) Next.js sorsa, (10) kockázati mátrix, (11) költség-összefoglaló, (12) stakeholder-kommunikáció, (13) Word-export, (14) konkrét ajánlás Endrének, (15) zárókép.

## 2. Jelenlegi állapot — tényszerűen

A jelenlegi offline rendszer részletes diagnosztikája megtalálható: docs/project-tracking/KARTOTEKA-offline-diagnosztika-2026-04-21u.md. Az ott szereplő adatok összefoglalva:

### 2.1 Offline stack LOC-mérlege

| Modul / könyvtár | Fájlok száma | Becsült LOC |
| --- | --- | --- |
| lib/offline/ (Dexie séma, sync, queue, conflict, Excel I/O, full-backup) | 18 | ~2000 |
| lib/standalone/ (better-sqlite3 wrapper, licenc, monthly-sync) | 9 | ~600 |
| components/offline/ (status-bar, queue-panel, conflict-dialog, Excel UI) | 16 | ~800 |
| components/standalone/ (license-banner, wizard) | ~5 | ~400 |
| app/api/standalone/* (5 Next.js API route) | 5 | ~400 |
| app/sw.ts + next.config.ts Serwist-wrapper | — | ~150 |
| app/(dashboard)/offline/page.tsx | 1 | ~100 |
| Összesen | ~55 fájl | ~4450 LOC |

### 2.2 Csomag-függőségek (package.json)

Offline stack:

- dexie ^4.4.2, dexie-react-hooks ^4.4.0 (IndexedDB ORM)

- @serwist/next ^9.5.7, serwist ^9.5.7 (PWA service worker)

- better-sqlite3 ^12.9.0 (standalone natív SQLite)

- node-machine-id ^1.1.12 (licenc-fingerprint)

Megmaradó (Excel / backup):

- exceljs ^4.4.0, xlsx ^0.18.5, jszip ^3.10.1

### 2.3 Mi működik, mi hiányosság

Működik (Fázis 0-6 elkészült):

- Service Worker precache (Serwist)

- IndexedDB mirror 26 táblával, scope-filter (per-congregation)

- Pull/push sync revision-alapú optimistic lockingal

- Mutation queue FIFO + exponential backoff

- Konfliktus-dialog (keep_server / keep_local / manual_merge)

- Excel import/export (FileSystem Access API)

- ZIP backup (30 modul + metaadat)

- Offline diagnostics oldal (/offline)

- Standalone Windows portable build (output: 'standalone', better-sqlite3)

Hiányos / kockázatos:

- Nincs lokális DB-titkosítás — IndexedDB és better-sqlite3 egyaránt plaintext. Ha a laptopot ellopják, a tagnyilvántartás, pénzügy, anyakönyv adatok mind olvashatóak (akár offline DB-kinyeréssel is)

- Nincs eszköz-bind — ugyanaz a login akárhány eszközön használható

- Nyílt regisztráció — bárki, aki tud egy regisztrációs URL-t, be tud lépni (igaz, email-confirm utáni)

- Nincs admin-approval — a profilt senki nem vizsgálja felül az első belépés előtt

- Background Sync API nincs — ha a tab bezárul pending queue-val, a feltöltés megáll

- Offline auth token refresh nincs — 1 órás JWT lejár offline, re-auth szükséges

- Havi cloud-sync endpoint (Fázis 7d) — standalone módra tervezve, de untested

### 2.4 Coupling-audit eredménye

A jelenlegi offline kód jól elkülönített:

- A /offline oldalon kívüli dashboard-oldalak (pl. dashboard/page.tsx, tagnyilvantartas/*, penzugy/*) NEM importálnak a lib/offline/-ból, sem Dexie-ből

- A 42 fájl importálja a lib/offline/-t, 27 fájl a lib/standalone/-t — mind-mind az offline-UI körében

- Jó hír: a Tauri-migráció moduláris lehet, nem kell az egész app-ot újraírni

### 2.5 Meglévő dokumentáció

- docs/project-tracking/KARTOTEKA-pwa-offline-first-2026-04-15.md — PWA user guide, magyar

- docs/project-tracking/KARTOTEKA-pwa-testing-checklist-2026-04-15.md — kézi teszt-forgatókönyvek

- docs/project-tracking/KARTOTEKA-standalone-offline-terv-2026-04-15.md — a jelenlegi standalone fázisos terve

- docs/project-tracking/KARTOTEKA-offline-diagnosztika-2026-04-21u.md — részletes jelenlegi diagnózis

## 3. A szakértő ajánlása — kivonat

A szakértői vélemény kulcs-pontjai (idézett és tömörített formában):

### 3.1 Architektúra

- Tauri 2 desktop shell + közös webes UI (nem natív Windows)

- SQLCipher + Stronghold a lokális oldalon

- Supabase marad szerver-autoritatív (Postgres + RLS + Storage + Edge Functions + Realtime)

### 3.2 Access-request workflow

- Nincs nyílt regisztráció — a publikus oldalon csak hozzáférés-kérő űrlap

- Admin elfogadja → profiles.approved = true

- Email confirm kötelező, custom JWT claim (approved)

- Service-role kulcs sosem kerül böngészőbe

### 3.3 Első belépés és eszköz-bind

- Első használat mindig online

- Edge Function ellenőrzi: email confirmed, approved, device regisztrálható, licenc aktív, verzió kompatibilis

- Csak ezután ad bootstrap manifest-et és signed URL-eket

### 3.4 Titkosított lokális adattár

- SQLCipher (AES-256) → DB-key Stronghold-ban

- Dokumentumok: minden DEK külön, a user/device public key-ével wrap-olva

- Lemezen csak ciphertext

### 3.5 Updater és verzió

- Tauri Updater aláírt frissítésekkel (signature ellenőrzés nem kikapcsolható)

- Két réteg: app-bináris (Windows MSI) + tartalom (frontend asset pack, DB migrációk)

- Minden release-hez: verzió, min_supported_version, release note MD, mandatory-flag, checksum

### 3.6 Offline használat bejelentkezés nélkül

- Online első aktiválás után, az eszköz "felismert"

- Offline működés: helyi DB-ről, helyi "unlock" (PIN / session-unlock)

- Online visszatérés: outbox push + Realtime pull

### 3.7 Fontos őszinte megjegyzés (a szakértőtől idézve)

„Teljes, 100%-os ne-lehessen-másolni védelem nincs, ha a támadó teljes hozzáférést kap a saját gépéhez. Amit reálisan el lehet érni: eszközhöz kötés, aktív licencellenőrzés, rövid életű letöltési URL-ek, titkosított helyi DB és dokumentumok, egyszerre korlátozott számú aktív eszköz, watermark / audit log / exportkorlátozás. Ez erős védelem, de nem abszolút DRM."

Ezt az őszinteséget megőrizzük a döntéshozatal során is: a cél reális védelem, nem DRM-illúzió.

## 4. Architektúra-ábra

### 4.1 Teljes terv (V4)

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                       WINDOWS GÉP (lelkész)                               │
│                                                                            │
│   ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │
│   │  TAURI 2 DESKTOP SHELL (Rust bináris, ~15 MB)                   │    │
│   │                                                                  │    │
│   │  ┌──────────────────┐   ┌──────────────────┐   ┌─────────────┐ │    │
│   │  │  WebView2        │   │  Rust core       │   │  Stronghold │ │    │
│   │  │  (MS Edge eng.)  │◀─▶│  - tauri::cmd    │◀─▶│  (kulcstár) │ │    │
│   │  │                  │   │  - IPC bridge    │   │  argon2     │ │    │
│   │  │  React/Vite SPA  │   │  - HTTP client   │   └─────────────┘ │    │
│   │  │  (UI + állapot)  │   │  - SQLite-wrap   │                   │    │
│   │  └──────────────────┘   └────────┬─────────┘                   │    │
│   │                                   │                             │    │
│   │                          ┌────────┴──────┐                      │    │
│   │                          │   SQLCipher   │                      │    │
│   │                          │   (AES-256)   │                      │    │
│   │                          │   kartoteka.  │                      │    │
│   │                          │      db       │                      │    │
│   │                          └───────────────┘                      │    │
│   │                                                                  │    │
│   │   ┌────────────────────────────────────────────────────────┐    │    │
│   │   │  Tauri Updater (aláírt MSI, ed25519, GitHub Releases)  │    │    │
│   │   └────────────────────────────────────────────────────────┘    │    │
│   └────────────────────────────────────────────────────────────────┘    │
└──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘
                                       │ HTTPS + WSS
                                       │ (JWT + device-key header)
                                       ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│          RAILWAY (EU West Metal, Amsterdam — europe-west4-drams3a)        │
│          Next.js 16 webes app (landing, /gy/[slug], admin, access-req.)   │
└──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘
                                       │
                                       ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                     SUPABASE EU (Frankfurt — felhő-autoritatív)           │
│                                                                            │
│   ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐│
│   │ Postgres+RLS │  │ Auth (email  │  │ Storage      │  │ Edge         ││
│   │ + triggers   │  │  confirm +   │  │ (titkosított │  │ Functions    ││
│   │ + revision   │  │  admin app.) │  │  blobok)     │  │ (sync, acc.) ││
│   └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘│
│                                                                            │
│   Realtime (WebSocket) — pull trigger a más eszközökön                    │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                       │
                                       │ SMTP / REST
                                       ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│          BREVO (Franciaország — transactional email szolgáltató)          │
│          access-request értesítő, admin-approval email, broadcast         │
│          Free tier: 300/nap = ~9000/hó, GDPR-szigorú                      │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 4.2 Rétegek és felelősségek

| Réteg | Technológia | Felelősség |
| --- | --- | --- |
| UI | React + Vite SPA (TypeScript) | User interakció, állapotkezelés (Zustand vagy Jotai), routing |
| Desktop shell | Tauri 2 + Rust | Ablakkezelés, IPC, WebView2 host, updater, OS-integráció |
| Lokális DB | SQLCipher (AES-256) | Offline-autoritatív adattárolás, tranzakciók |
| Kulcstár | Tauri Stronghold | DB-key, device-key, Supabase refresh-token |
| Sync | Rust HTTP kliens + outbox | Pull/push Supabase-el, Realtime előfizetés |
| Backend | Supabase Postgres + Edge Fn | Szerver-autoritatív sync, RLS, admin approval |
| Dokumentumok | Supabase Storage + DEK | E2E titkosított fájltárolás |
| Auth | Supabase Auth + custom claim | Email confirm + admin approve + device bind |

### 4.3 Next.js webes oldal (C variáns)

A Tauri kliens nem helyettesíti a Next.js app-ot, hanem mellette létezik:

┌─────────────────────────────────┐
                  │   NEXT.JS 16 app (kartoteka.hu) │
                  │   - landing oldal               │
                  │   - /gy/[slug] publikus oldalak │
                  │   - admin felület (online)      │
                  │   - access-request űrlap        │
                  └────────────────┬────────────────┘
                                   │
                                   │ shared Supabase
                                   │
                  ┌────────────────┴────────────────┐
                  │   TAURI 2 kliens (Windows)       │
                  │   - lelkészi dashboard           │
                  │   - offline-first működés         │
                  │   - helyi titkosított DB          │
                  └──────────────────────────────────┘

A két app közös Supabase backend-et használ, de külön UI-kódbázisuk van. A lib/supabase/client.ts, components/ui/*, design-tokenek, brand-elemek átemelhetők a Tauri-SPA-ba monorepo-workspace vagy manuális copy formájában.

## 5. Négy variáns — döntési anyag

Ez a szekció a legfontosabb a döntéshozóknak. Négy fokozat van — nem mindegyiket kell választani, lehet egymásra építeni (V1 → V3 → V4).

### V1 — Csak biztonsági backend-erősítés

Idő: 3-4 hét (solo dev) Költség: ~3-5K EUR (fejlesztő-órák) + 0 eszköz-költség

Mit csinálunk:

- access_requests tábla + Edge Function + admin UI (egy új oldal a meglévő admin-dashboardban)

- profiles.approved oszlop (default false) + custom JWT claim hook

- Email confirm kötelezővé tétele (Supabase Dashboard)

- RLS policy-audit minden nyilvános-schema táblán (ALTER TABLE ... ENABLE ROW LEVEL SECURITY és policy-k)

- Storage buckets → private, signed URL csak RLS-ellenőrzés után

- Jelenlegi "nyílt regisztráció" kikapcsolása — csak admin-invite után lehet bejelentkezni

Mit NEM csinálunk:

- Tauri nincs

- Lokális DB titkosítás nincs (marad IndexedDB/better-sqlite3 plaintext)

- Eszköz-bind nincs

- Updater szabvány (manuális build + deploy)

Nyereség:

- ✅ GDPR-komfort: admin-oversight minden új user előtt

- ✅ Egyházkerületi elnökség jóváhagyhatja az új felhasználókat

- ✅ Nincs "ismeretlen lelkész" a rendszerben

- ✅ Storage hozzáférés felügyelt (nem ad-hoc signed URL)

Elmaradt:

- ❌ Ellopott laptop → DB olvasható

- ❌ Egy user N eszközön használja (nincs korlát)

- ❌ Desktop app élmény

Kockázat: Alacsony. Nem változtatjuk a core-működést, csak hozzáadunk. A jelenlegi lelkészek változatlanul használhatják a rendszert.

Ajánlott: MINDENKÉPP elvégezni, függetlenül a nagyobb döntéstől. Ez a biztonsági alapvonal.

### V2 — Thin Tauri shell (online-only)

Idő: 2-3 hónap Költség: ~6-10K EUR + code-sign cert (~$500/év)

Mit csinálunk:

- Tauri 2 projekt init — ablak-wrapper

- WebView2 betölti a https://kartoteka.hu-t (vagy embedded export)

- Tauri Updater + aláírt MSI

- Desktop-integráció: rendszerikonok, start menü shortcut, uninstaller

- Offline: csak amit a Service Worker cachel (mint jelenleg)

Mit NEM csinálunk:

- Lokális DB nincs (sem Dexie, sem SQLite)

- Offline-írás nincs

- Eszköz-bind csak halvány (JWT)

Nyereség:

- ✅ "Desktop app" érzés — nincs böngésző-tab

- ✅ Aláírt bináris — Windows nem figyelmeztet

- ✅ Auto-update

- ✅ Offline-readable cache (kevésbé robusztus, mint Dexie)

Elmaradt:

- ❌ Offline-írás nincs

- ❌ DB-titkosítás nincs

- ❌ Minden online-kapcsolatnál Supabase-től függ

Kockázat: Közepes. A Tauri + Next.js SSR integráció nem natív — vagy a webet töltjük be URL-ről (hálózat-függő indítás), vagy SPA-exportot bundle-ölünk (nagy bináris, complex build).

Ajánlás: Elkerülendő, ha nincs specifikus stakeholder-elvárás. Kis haszon, közepes munka.

### V3 — Tauri SQLite (titkosítás nélkül)

Idő: 5-6 hónap Költség: ~15-25K EUR + code-sign cert

Mit csinálunk:

- Tauri 2 + Vite SPA (új kódbázis)

- Rust core: SQLite (sima, nem titkosított) + sqlx vagy rusqlite

- Outbox tábla + sync worker (revision-alapú pull/push)

- Realtime-integráció a Supabase-ről

- Eszköz-bind (machine ID + device public key)

- Aláírt updater

- Auth: Supabase-login → JWT Stronghold-ban

- RLS-védett Supabase (V1-gyel közös)

Mit NEM csinálunk:

- Nincs SQLCipher — a SQLite plaintext

- Nincs Stronghold — a Windows DPAPI / Credential Manager védi a Supabase refresh-token-t

- Nincs E2E dokumentum-titkosítás — signed URL, de plaintext blobok

Nyereség:

- ✅ Teljes offline-first működés

- ✅ Aláírt bináris, auto-update

- ✅ Eszköz-korlát (max N device / user)

- ✅ Ugyanolyan UX mint a szakértő ajánlása, 50% költségen

Elmaradt:

- ❌ Ha a támadó kinyeri a SQLite fájlt a laptopról (pl. Linux live USB-vel), plaintext

- ❌ Ha a Windows user-account-t feltörik, DB olvasható

Kockázat: Közepes. A Rust-tanulóigény valós, a Supabase-sync kompatibilitás szintén. A biztonsági szintje jobb mint a jelenlegi PWA, de rosszabb mint a V4.

Ajánlás: Megfontolandó alternatíva a V4-hez, ha a költségvetés korlátos. A Windows user-account védelem sok esetben elégséges — főleg gyülekezeti keretek közt, ahol a laptopot a lelkész saját kezében tartja.

### V4 — Teljes terv (szakértő ajánlása)

Idő: 9-12 hónap (1 fő) vagy 6-8 hónap (2 fő) Költség: ~35-55K EUR + code-sign cert + SQLCipher setup

Mit csinálunk — V3 minden + a következők:

- SQLCipher helyett a sima SQLite → DB-fájl AES-256 titkosítva

- Stronghold a DB-key tárolására (argon2 master-key a user-jelszóból)

- E2E dokumentum-titkosítás: DEK (random AES-256) minden doc-hoz, device public key-ével wrap

- Bootstrap manifest: első-letöltés-ellenőrzés Edge Function-en át

Nyereség V3-hoz képest:

- ✅ Ha a laptopot ellopják, a DB fájl olvashatatlan — még sqlite3 CLI-vel sem

- ✅ Dokumentumok (PDF-ek, képek) csak az eszköz-tulajdonos által olvashatók

- ✅ Audit-log minden login + sync + doc-letöltés eseményre

- ✅ GDPR-compliance szinte tökéletes

Elmaradt:

- Nincs. Ez a maximum reális védelem.

Kockázat: Közepes-magas. SQLCipher Community Edition használata (BSD-3-license, OK), de integrációja (SQLCipher + Rust + Tauri) mérsékelt tanulóigényű. Stronghold stabil, de kevésbé dokumentált mint a többi. A 12 hónapos commitment valós.

Ajánlás: Csak akkor, ha:

- Az egyházkerület kifejezetten kéri a legszigorúbb szintet

- A költségvetés dokumentált (35-55K EUR)

- Legalább 6 hónap nyugodt fejlesztési idő biztosított (nem megszakítva sürgős feature-ökkel)

### Összehasonlító táblázat

| Kritérium | Jelenlegi | V1 | V2 | V3 | V4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Idő | — | 3-4 hét | 2-3 hónap | 5-6 hónap | 9-12 hónap |
| Költség EUR | — | 3-5K | 6-10K | 15-25K | 35-55K |
| Kockázat | — | Alacsony | Közepes | Közepes | Közepes-magas |
| Admin approval | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Email confirm | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Desktop app | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Offline-first | 🟡 | 🟡 | ❌ | ✅ | ✅ |
| Lokális DB | ✅ plaintext | ✅ plaintext | ❌ | ✅ plaintext | ✅ titkosítva |
| Eszköz-bind | ❌ | ❌ | 🟡 | ✅ | ✅ |
| E2E doc-titkosítás | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Aláírt updater | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |

## 6. Fázisos roadmap (ha V4)

Ez csak akkor aktuális, ha az elnökség a V4-et választja. 6 fázis, mindegyik konkrét deliverable-lel.

### M0 — Előkészítés (6 hét)

Deliverable: Supabase backend bővítve + V1 is kész Siker-kritérium:

- 8 új tábla létezik: access_requests, user_devices, licenses, app_releases, content_releases, documents, document_keys, audit_log

- Mindegyiken RLS policy

- 8 Edge Function skeleton (akár no-op is)

- Admin dashboard-ban az "access-request approve" gomb működik

- Email confirm kötelezővé téve

- V1 befejezve (biztonsági erősítés)

Résztvevők: 1 fő backend-dev (Endre)

### M1 — Tauri PoC (8 hét)

Deliverable: Működő Tauri 2 projekt + Vite SPA + bejelentkezés Siker-kritérium:

- pnpm tauri dev elindul Windows-on, WebView2 renderel

- Supabase Auth működik (email+password + JWT)

- Approved user JWT-vel megkapja a congregation_id claim-et

- Tauri→Rust IPC (pl. invoke('hello_world')) működik

- Még nincs lokális DB — minden query Supabase-hez

Kockázat: Next.js-komponensek átültetése Vite-ra. A components/ui/* (shadcn) általában kompatibilis, de pl. a next/image, next/link alternatívát kell keresni (Vite-ban: img, react-router-dom).

### M2 — SQLCipher + Stronghold (10 hét)

Deliverable: Lokális titkosított DB, DEK Stronghold-ban, első offline-CRUD Siker-kritérium:

- SQLCipher séma az app első indulásnál (26 tábla + outbox + meta)

- Stronghold-ban a DB-key, argon2 derivált master-password-ból

- list_szemely Rust cmd offline + online működik

- INSERT/UPDATE/DELETE a szemely táblán offline, outbox-ba kerül

- Device-regisztráció Supabase-hez (register_device Edge Fn)

Kockázat: rusqlite + sqlcipher feature → natív binding, Windows-specifikus build. Egy hétre biztosan elmegy csak a cross-compile beállítás.

### M3 — Sync + Conflict (8 hét)

Deliverable: Rust outbox worker, Realtime, konfliktus-UI Siker-kritérium:

- Pending mutation-ök automatikusan feltöltődnek, ha van net

- Pull minden 2 percben (aktív), 15 percben (háttér)

- Realtime: Postgres change → pull trigger

- 409 konfliktus → React UI dialog (keep_server / keep_local / manual_merge)

- Mind a 26 tábla szinkronizálódik

Kockázat: A Supabase Realtime + Rust integráció nem trivial. Alternatíva: HTTP poll minden 10 sec, Realtime későbbi fázisba tolva.

### M4 — Dokumentum-titkosítás (6 hét)

Deliverable: E2E titkosított fájltárolás Siker-kritérium:

- Minden doc-nak saját DEK (AES-256 random)

- DEK a document_keys táblában, user/device public key-ével wrap-olva

- Feltöltés: kliens AES-titkosít → Storage

- Letöltés: signed URL → letöltés → dekript

- Admin nem látja a plaintextet (hacsak ő a tulajdonos)

Kockázat: X25519 kulcsgenerálás + Rust cryptography crate kiválasztása (pl. age vagy crypto_box). Egy napi kulcsforgatás vs. statikus device-key döntés.

### M5 — Updater + licenc (4 hét)

Deliverable: Tauri updater aláírt release-ekkel + device-limit Siker-kritérium:

- Code-signing cert (EV vagy OV) — MSI aláírva

- Tauri updater ellenőrzi GitHub Releases / Supabase Storage

- Új verzió → user jóváhagyja → auto-patch

- Device-limit: 1 licenc = N eszköz, extra → admin approve

Kockázat: EV code-sign cert ~$300-700 egyszeri + 200/év.OVeléglehet(olcsóbb, 100/év), de SmartScreen-reputation felépítése időbe telik.

### M6 — Tesztelés + stabilizálás (8 hét)

Deliverable: Production-ready 1.0 Siker-kritérium:

- 3 gyülekezet béta-tesztel 6 héten át

- Playwright / WebDriver e2e tesztek a kritikus flow-kra

- Rust unit tesztek a sync-worker-re, conflict-resolver-re

- Crash-reporting (Sentry vagy Tauri-saját)

- Telepítő dokumentáció magyarul

- V1-től felszámolt átmenet (gyülekezetek migrálása)

### Összesen

48 hét (~11 hónap) solo-dev esetén. 32 hét (~7-8 hónap) 2 fős team esetén.

## 7. Supabase backend bővítés — konkrét SQL

### 7.1 Új táblák

-- Hozzáférés-kérelmek (nincs nyílt regisztráció)
CREATE TABLE public.access_requests (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  email TEXT NOT NULL,
  full_name TEXT NOT NULL,
  requested_role TEXT NOT NULL CHECK (requested_role IN ('lelkesz', 'esperes', 'hivatal')),
  congregation_slug TEXT,  -- opcionális: melyik gyülekezethez szeretne
  justification TEXT,       -- szabad-szöveg indoklás
  phone TEXT,               -- kapcsolat
  status TEXT NOT NULL DEFAULT 'pending' CHECK (status IN ('pending', 'approved', 'rejected')),
  reviewed_by UUID REFERENCES auth.users,
  reviewed_at TIMESTAMPTZ,
  rejection_reason TEXT,
  created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  ip_hash TEXT              -- spam-elemzéshez (hashed!)
);

-- Eszköz-bind
CREATE TABLE public.user_devices (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id UUID NOT NULL REFERENCES auth.users ON DELETE CASCADE,
  device_fingerprint TEXT NOT NULL,    -- tauri-generált eszköz-ID
  device_name TEXT,                     -- user-barát név ("Endre laptopja")
  platform TEXT NOT NULL,               -- 'windows-x64' stb.
  public_key BYTEA NOT NULL,            -- X25519 a dokumentum-kulcs wrap-hoz
  registered_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  last_seen TIMESTAMPTZ,
  revoked BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,
  revoked_by UUID REFERENCES auth.users,
  revoked_at TIMESTAMPTZ,
  UNIQUE(user_id, device_fingerprint)
);

-- Licenc (max device, lejárat)
CREATE TABLE public.licenses (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id UUID NOT NULL REFERENCES auth.users ON DELETE CASCADE,
  congregation_id UUID REFERENCES public.congregations,
  device_limit INT NOT NULL DEFAULT 2,
  valid_from DATE NOT NULL DEFAULT now(),
  valid_until DATE NOT NULL,
  issued_jwt TEXT NOT NULL,   -- aláírt JWT, offline-validálható
  revoked BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,
  created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

-- App-release-ek (Tauri updater)
CREATE TABLE public.app_releases (
  version TEXT PRIMARY KEY,              -- semver
  platform TEXT NOT NULL,                -- windows-x64
  min_supported_version TEXT,            -- alattról jöjjön force-upgrade
  signature TEXT NOT NULL,               -- ed25519 aláírás
  download_url TEXT NOT NULL,            -- Supabase Storage signed URL template
  sha256 TEXT NOT NULL,
  mandatory BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,
  release_notes_md TEXT,
  released_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

-- Tartalom-release-ek (pl. új közös sablonok, DB migrációk)
CREATE TABLE public.content_releases (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  content_type TEXT NOT NULL CHECK (content_type IN ('db_migration', 'template', 'config')),
  payload JSONB NOT NULL,
  min_app_version TEXT,
  released_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

-- Dokumentumok (titkosított)
CREATE TABLE public.documents (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  owner_id UUID NOT NULL REFERENCES auth.users,
  congregation_id UUID REFERENCES public.congregations,
  storage_path TEXT NOT NULL,               -- pl. 'docs/{uuid}.enc'
  filename_encrypted BYTEA NOT NULL,        -- a filename maga is titkos
  mime_type TEXT,
  size_bytes BIGINT,
  created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  deleted_at TIMESTAMPTZ
);

-- DEK-ek device-enként wrap-olva
CREATE TABLE public.document_keys (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  document_id UUID NOT NULL REFERENCES public.documents ON DELETE CASCADE,
  device_id UUID NOT NULL REFERENCES public.user_devices ON DELETE CASCADE,
  wrapped_dek BYTEA NOT NULL,   -- a DEK, a device public key-ével titkosítva
  created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  UNIQUE(document_id, device_id)
);

-- Audit-log
CREATE TABLE public.audit_log (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id UUID REFERENCES auth.users,
  device_id UUID REFERENCES public.user_devices,
  action TEXT NOT NULL,                   -- login, sync_push, doc_download, approve, ...
  target_table TEXT,
  target_id UUID,
  metadata JSONB,
  ip INET,
  created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

-- profiles.approved oszlop hozzáadás
ALTER TABLE public.profiles
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS approved BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS approved_at TIMESTAMPTZ,
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS approved_by UUID REFERENCES auth.users;

### 7.2 RLS policy-minta

-- Access requests: INSERT anon, SELECT csak admin
ALTER TABLE public.access_requests ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

CREATE POLICY "Anyone can submit access request"
  ON public.access_requests FOR INSERT
  WITH CHECK (true);

CREATE POLICY "Only admin can view access requests"
  ON public.access_requests FOR SELECT
  USING (
    EXISTS (SELECT 1 FROM public.profiles p
            WHERE p.id = auth.uid() AND p.role = 'admin')
  );

CREATE POLICY "Only admin can update access requests"
  ON public.access_requests FOR UPDATE
  USING (
    EXISTS (SELECT 1 FROM public.profiles p
            WHERE p.id = auth.uid() AND p.role = 'admin')
  );

-- User devices: tulajdonos + admin
ALTER TABLE public.user_devices ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

CREATE POLICY "Users see their own devices"
  ON public.user_devices FOR SELECT
  USING (user_id = auth.uid()
      OR EXISTS (SELECT 1 FROM public.profiles p
                 WHERE p.id = auth.uid() AND p.role = 'admin'));

CREATE POLICY "Users insert their own devices"
  ON public.user_devices FOR INSERT
  WITH CHECK (user_id = auth.uid());

CREATE POLICY "Only admin can revoke devices"
  ON public.user_devices FOR UPDATE
  USING (EXISTS (SELECT 1 FROM public.profiles p
                 WHERE p.id = auth.uid() AND p.role = 'admin'));

-- Licenses: read-own, admin writes
ALTER TABLE public.licenses ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

CREATE POLICY "Users see their own license"
  ON public.licenses FOR SELECT
  USING (user_id = auth.uid());

-- Documents: owner + congregation members + admin
ALTER TABLE public.documents ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

CREATE POLICY "Owner can access documents"
  ON public.documents FOR ALL
  USING (
    owner_id = auth.uid()
    OR EXISTS (SELECT 1 FROM public.profile_roles pr
               WHERE pr.user_id = auth.uid()
                 AND pr.scope_id = documents.congregation_id
                 AND pr.role IN ('lelkesz', 'esperes'))
    OR EXISTS (SELECT 1 FROM public.profiles p
               WHERE p.id = auth.uid() AND p.role = 'admin')
  );

-- Document keys: csak a kulcs-tulajdonos eszköz user-e
ALTER TABLE public.document_keys ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

CREATE POLICY "Device owner sees wrapped keys"
  ON public.document_keys FOR SELECT
  USING (EXISTS (SELECT 1 FROM public.user_devices ud
                 WHERE ud.id = document_keys.device_id
                   AND ud.user_id = auth.uid()));

### 7.3 Auth hookok

Email confirm kötelezővé tétele (Supabase Dashboard → Authentication → Providers → Email → "Enable email confirmations: ON").

Custom JWT claim — ha a profiles.approved = true, csak akkor engedélyezett a belépés:

-- Custom access token hook (Supabase: Database → Functions → auth.custom_access_token_hook)
CREATE OR REPLACE FUNCTION public.custom_access_token_hook(event jsonb)
RETURNS jsonb
LANGUAGE plpgsql
STABLE
AS $$
DECLARE
  claims jsonb;
  user_approved boolean;
  user_congregation_id uuid;
BEGIN
  SELECT approved, congregation_id
    INTO user_approved, user_congregation_id
    FROM public.profiles
    WHERE id = (event->>'user_id')::uuid;

  claims := event->'claims';

  IF user_approved THEN
    claims := jsonb_set(claims, '{approved}', 'true');
  ELSE
    claims := jsonb_set(claims, '{approved}', 'false');
  END IF;

  IF user_congregation_id IS NOT NULL THEN
    claims := jsonb_set(claims, '{congregation_id}', to_jsonb(user_congregation_id::text));
  END IF;

  event := jsonb_set(event, '{claims}', claims);
  RETURN event;
END;
$$;

Sign-up trigger — új user → ne hozzunk létre profile-t approve nélkül:

-- Megakadályozzuk, hogy új user automatikusan approved legyen
CREATE OR REPLACE FUNCTION public.handle_new_user()
RETURNS trigger
LANGUAGE plpgsql
SECURITY DEFINER
AS $$
BEGIN
  INSERT INTO public.profiles (id, email, approved)
  VALUES (NEW.id, NEW.email, false);
  RETURN NEW;
END;
$$;

CREATE TRIGGER on_auth_user_created
  AFTER INSERT ON auth.users
  FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION public.handle_new_user();

### 7.4 Edge Function-ek listája

Mindegyiket Supabase CLI-ben létrehozva, Deno runtime:

| Név | Szerep |
| --- | --- |
| request-access | Anonim POST — access-request-et rögzít, admin-nak email |
| approve-user | Admin POST — approved=true + user értesítő email |
| reject-user | Admin POST — rejection_reason mentés + email |
| register-device | Authentikált POST — új device hozzáadás, limit-ellenőrzés |
| revoke-device | Admin/self POST — device.revoked = true |
| issue-bootstrap-manifest | Első sync-nél — teljes congregation snapshot + signed URL-ek |
| check-updates | GET — legújabb app-release + signature |
| sync-push | Batch POST — mutation-ök feldolgozása revision-alapon |
| sync-pull | GET — delta updated_at > cursor a scope-on belül |

## 8. Mit töröljünk / cseréljünk / tartsunk

### 8.1 Részletes táblázat (V4 esetén)

| Komponens / fájl | LOC | Döntés | Indoklás |
| --- | --- | --- | --- |
| lib/offline/db.ts (Dexie schema) | ~400 | TÖRLÉS | Helyette SQLCipher séma Rust-ban |
| lib/offline/sync-orchestrator.ts | ~350 | TÖRLÉS | Helyette Rust outbox worker + Realtime |
| lib/offline/pull.ts + push.ts | ~500 | REFAKTOR | A revision+updated_at logika marad, Rust-ban |
| lib/offline/mutation-queue.ts | ~200 | REFAKTOR | Outbox tábla SQLCipher-ben, ugyanaz a FIFO |
| lib/offline/conflict-resolver.ts | ~150 | MEGTART (UI) | A 3 mód (keep_server/local/manual) UI-t tartjuk |
| lib/offline/excel-reader/writer/watcher.ts | 1379 | TÖRLÉS (MVP) | Fázis 8+ funkció, nem kritikus. FS Access API nincs Tauri-ban |
| lib/offline/full-backup.ts | 258 | REFAKTOR | ZIP generálás Rust-ban (zip crate) |
| lib/offline/table-registry.ts | ~100 | MEGTART | A 26 tábla listája közös, Rust const-ba átemelhető |
| lib/offline/fs-handle-store.ts | ~80 | TÖRLÉS | FS Access API nincs Tauri-ban |
| lib/offline/hooks/* | ~200 | REFAKTOR | invoke('get_rows') + invoke('save_row') Tauri IPC-re |
| components/offline/* (16 komponens) | ~800 | REFAKTOR (14/16) | Status-bar, queue-panel, conflict-dialog marad, IPC-re köti |
| components/offline/excel-* (5 komponens) | ~200 | TÖRLÉS (MVP) | Fázis 8+ |
| lib/standalone/sqlite-db.ts + offline-supabase-wrapper.ts | ~400 | TÖRLÉS | Ez a better-sqlite3 hack — Tauri-ban Rust natív SQLCipher |
| lib/standalone/license-*.ts (4 fájl) | ~250 | REFAKTOR | JWT-licenc marad, Rust validáció |
| lib/standalone/machine-fingerprint.ts | ~40 | TÖRLÉS | node-machine-id helyett Tauri getMachineUid() + Stronghold |
| lib/standalone/monthly-sync.ts + runtime-detect.ts | ~300 | TÖRLÉS | A "havi sync" elavul — folyamatos outbox |
| components/standalone/* | ~400 | REFAKTOR | Welcome-wizard + access-request flow-val bővül |
| app/api/standalone/* (5 route) | ~400 | TÖRLÉS | Tauri közvetlen Supabase-kapcsolat |
| app/sw.ts + Serwist config | ~50 | TÖRLÉS | SW nem kell Tauri-ban |
| next.config.ts Serwist wrapper | ~125 | REFAKTOR | Serwist eldobva, kimarad |
| middleware.ts | ~25 | MEGTART (webes) | Tauri-buildben nem fut, web-kompatibilis marad |

### 8.2 Csomag-változás

Törlés:

- dexie ^4.4.2

- dexie-react-hooks ^4.4.0

- @serwist/next ^9.5.7

- serwist ^9.5.7

- better-sqlite3 ^12.9.0

- node-machine-id ^1.1.12

Megtartás (az Excel / backup Fázis 8+-ban):

- exceljs ^4.4.0

- xlsx ^0.18.5

- jszip ^3.10.1

Új (Tauri stack) — package.json-ba:

- @tauri-apps/api ^2.x

- @tauri-apps/cli ^2.x (dev)

Új Rust crate-ek (a Tauri projekt Cargo.toml-jában):

- tauri = "2"

- tauri-plugin-stronghold = "2"

- tauri-plugin-sql = "2" (SQLCipher feature)

- tokio = "1" (async runtime)

- reqwest = "0.12" (HTTP client)

- serde + serde_json (JSON)

- uuid, chrono (id + idő)

- zip (backup)

- age vagy crypto_box (X25519 key wrap)

### 8.3 Nettó LOC-becslés

- Törölt: ~3200 LOC (offline + standalone + Excel + PWA)

- Refaktorált (TS logika → Rust): ~1500 LOC TS → **~2000 LOC Rust** (verbose)

- Új Rust-kód (Tauri cmd-ek, SQLCipher migration, outbox, Stronghold): ~3000-4000 LOC

- Új webes SPA-kód (csak a Tauri-SPA-hoz, nem érinti a Next.js-t): ~3000-5000 LOC

- Új Supabase SQL (új táblák + RLS + Edge Function): ~1500 LOC

Összes új kód: ~10-12K LOC. Eldobott kód: ~3.2K LOC.

## 9. Next.js sorsa — a C variáns

### 9.1 A döntés

A Plan agent három opciót vetett fel (A: két kódbázis párhuzamosan, B: Next.js SPA-ra átírás, C: Next.js marad + Tauri külön kliens). Endre a C variáns mellett döntött.

### 9.2 A C variáns magyarázata

Next.js marad — változatlanul:

- Landing oldal (/)

- Publikus gyülekezeti oldalak (/gy/[slug])

- Online admin-felület (/admin/*)

- Access-request űrlap (/hozzaferes-kerese)

- Marketing-oldalak

- Az egész jelenlegi dashboard (Next.js SSR-alapon, 72 Server Action-nel)

Tauri egy teljesen külön projekt:

- Új workspace: apps/desktop/ (vagy külön repo)

- Vite + React SPA (új kódbázis)

- Rust core + Tauri 2 shell

- Közös Supabase backend

- Közös design-rendszer (a components/ui/* átemelve)

### 9.3 Előnyök

- ✅ A 72 Server Action nem kell átírni Edge Function-be (óriási munkamennyiség elkerülve)

- ✅ A jelenlegi online admin és publikus oldal érintetlen marad

- ✅ Tiszta határok: a web-app = online, a Tauri-app = offline-first desktop

- ✅ Inkrementális migrálás: a lelkészek választhatnak — aki szeretné, letölti a Tauri-app-ot, aki nem, a böngészőben marad

### 9.4 Hátrányok

- ❌ Két kódbázis karbantartása (de nem UI-duplikáció — a Tauri csak a dashboard-funkciót viszi át)

- ❌ Közös komponens-frissítés: ha egy UI-elem (pl. dialog) változik, két helyen kell átírni

- ❌ Feature-drift kockázata: a Tauri-app lemaradhat a webes verzióról, vagy fordítva

### 9.5 Mitigáció

- Monorepo (pnpm workspaces): apps/web/ (Next.js) + apps/desktop/ (Tauri) + packages/ui/ (közös)

- CI: mindkét app buildje a CI-ben, common tests

- Dizájn-tokenek: egy packages/design-tokens Tailwind-preset, amit mindkét app használ

- Supabase-kliens: egy packages/supabase-client lib (typed queries, RLS-aware)

### 9.6 Mit kell megtartani a jelenlegi Next.js-ben?

Ebbe az app-ba semmi nem változik (a V1 backend-erősítésén kívül):

- Marad a Next.js 16 SSR

- Marad az offline PWA (Dexie, Serwist) — a lelkészek, akik böngészőben használják, továbbra is offline-első működéshez jutnak

- Maradnak a 72 Server Action

- Marad az önálló Windows "portable" build (output: 'standalone', better-sqlite3)

Az egyetlen változás: a V1 biztonsági erősítés — access-request, admin approval, email confirm, RLS audit.

## 10. Kockázati mátrix

### K1 — Next.js SSR nem-kompatibilitás (C variáns csökkenti)

- Eredeti kockázat: ha Next.js SSR-t bele kell kényszeríteni Tauri-ba, 72 Server Action átírandó Edge Function-be (~50-100 munkanap)

- C variáns: a Next.js változatlan marad, a Tauri saját SPA-kódbázissal indul — kockázat: alacsony

- Megoldás: monorepo + közös packages

### K2 — Rust tanulóigény (közepes)

- Eredeti kockázat: ha a fejlesztő nem ismer Rust-ot, a Tauri cmd-ek, async sync-worker, SQLCipher-integráció tanulási idő

- Mitigáció:

  - Tauri 2 sample-repóból indulás (tauri-plugin-sql + SQLCipher példa elérhető)

  - Kezdetben wrapper cmd-ek (invoke('supabase_select', {table, filter})), az üzleti logika TS-ben marad

  - A Rust csak a kulcskezelés, titkosítás, updater részekre

- Kockázat: közepes, de kezelhető

### K3 — SQLCipher licenc (alacsony)

- Eredeti kockázat: SQLCipher Commercial Edition ~$3000+/év

- Valóság: Community Edition BSD-3 licencű, kereskedelmi felhasználás megengedett

- Alternatíva: sqlcipher-rs crate (MIT licencű) — Rust wrapper a Community Edition-höz

- Kockázat: alacsony

### K4 — Windows-only korlát (közepes)

- Eredeti kockázat: lelkészek 5-10%-a Mac/Linux-ot használ

- Realitás: a Kartotéka célközönsége Erdélyi református lelkészek — 95%+ Windows

- Mitigáció: Tauri 2 natív multi-platform — Mac/Linux build a MVP után nyitva. MVP Windows x64-re (user explicit döntése)

- Kockázat: közepes, de elfogadott

### K5 — 2000+ LOC eldobás pszichológiai hatása (alacsony)

- Eredeti kockázat: a jelenlegi offline-kód működik, eldobni "pazarlásnak" tűnik

- Realitás: a revision+outbox elve átkerül Rust-ba, a conflict-resolver UI-ja megmarad, a dokumentáció archívba

- Pszichológiai mitigáció: a jelenlegi kód tanulópályaként szolgált — az új rendszer annak mintájára készül, csak jobb alapokon

- Kockázat: alacsony

### K6 — Sync-modell ellentmondás (közepes)

- Eredeti kockázat: a Supabase revision-trigger server-authoritative, a Tauri kliens ragaszkodhat a lokálishoz — race condition-ök

- Mitigáció:

  - Revision-alapú optimistic lock (a jelenlegi rendszerben is ez van — bevált)

  - Conflict-dialog minden 409-re (user dönt)

  - Audit-log minden push-ra (reproducibility)

- Kockázat: közepes, kezelhető ismert mintákkal

### K7 — Admin-approval bottleneck (alacsony)

- Eredeti kockázat: ha admin nyaral, nincs új user 2 hétig

- Mitigáció:

  - 2-3 admin (redundancia az EREK-ben)

  - Email-értesítés mindegyiknek

  - 48 órán túl escalation egyházkerületi elnökhöz

- Kockázat: alacsony

### K8 — Elnökségi döntés elhúzódása (közepes)

- Új kockázat: az EREK Elnöksége lassan dönt → a fejlesztés tervezhetetlen

- Mitigáció:

  - V1 függetlenül elindítható (nem igényel elnökségi döntést — biztonsági alapvonal)

  - Konkrét deadline a döntésre (pl. Q3 2026)

  - Ha nincs döntés → V1-nél marad a rendszer, nincs veszteség

### Kockázati összefoglaló

| Kockázat | Szint | Mitigáció | Maradvány |
| --- | --- | --- | --- |
| K1 | 🟢 Alacsony | C variáns | Alacsony |
| K2 | 🟡 Közepes | Sample, wrapper-cmd-ek | Alacsony-közepes |
| K3 | 🟢 Alacsony | Community Edition | Nulla |
| K4 | 🟡 Közepes | MVP Windows-only | Alacsony |
| K5 | 🟢 Alacsony | Filozófiai elfogadás | Nulla |
| K6 | 🟡 Közepes | Bevált optimistic lock | Alacsony |
| K7 | 🟢 Alacsony | Redundancia | Nulla |
| K8 | 🟡 Közepes | V1 függetlensége | Alacsony |

## 11. Költség-összefoglaló

### 11.0 Fontos tisztázás (2026-04-21w)

A fejlesztést Endre maga végzi (belső fejlesztő, nem külső vállalkozás). Ezért a fejlesztési órák költsége nem kerül kifizetésre — csak az ő ideje. A pénzben kifejezett költségek tehát kizárólag szolgáltatási költségek (hosting, email, Supabase).

További döntés: nem Vercel, hanem Railway (EU Amsterdam, GDPR-kompatibilis) a hosting platform. A Vercel USA-alapú, EU-felhasználók adata az Atlanti-óceán túlpartjára áramolna — ez GDPR-szempontból kockázat.

### 11.1 Munkaidő (Endre saját idejében)

| Fázis | Személy-hónap | Megjegyzés |
| --- | --- | --- |
| M0 — Előkészítés + V1 | 1.5 | Supabase bővítés, access-request |
| M1 — Tauri PoC | 2.0 | Projekt init, Vite SPA, auth |
| M2 — SQLCipher + Stronghold | 2.5 | Titkosított lokális DB |
| M3 — Sync + Conflict | 2.0 | Outbox, Realtime |
| M4 — Dokumentum-titkosítás | 1.5 | DEK, Storage |
| M5 — Updater + licenc | 1.0 | Code-sign, device-bind |
| M6 — Tesztelés | 2.0 | Béta, stabilizálás |
| Összes | 12.5 személy-hónap | ~11 hónap naptár-idő, saját idő-ráfordítás |

### 11.2 Futó szolgáltatási költségek (V4 rendszer esetén, EU hosting)

| Tétel | Havi | Évi | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- |
| Supabase Pro (már most is ezt használjuk) | $25 | $300 | 8 GB DB, 100 GB file, 100K MAU, EU régió (Frankfurt) |
| Railway Hobby (Next.js web-app, EU Amsterdam) | $15-30 | $180-360 | $5 credit + usage-based. Reális Next.js-hez $15-30/hó |
| Brevo email (transactional) | $0 | $0 | Free tier: 300 email/nap = ~9000/hó, EU (francia), GDPR-szigorú |
| Code-signing cert (OV, Windows — Tauri-hoz) | — | ~$100-200 | Első évben + $100 egyszeri |
| Sentry crash-reporting (opcionális) | $26 | $312 | 10K események, ha a stabilitás-monitoring kell |
| Domain név (amortizált) | ~$1 | ~$15 | kartoteka.ro vagy hasonló |
| Összesen | ~$41-57 | ~$595-887 | évi ~550-850 EUR szolgáltatási költség |

Megjegyzés: a Supabase már most is fut, így az nem extra költség. A tényleges új költség a Railway (~180−360/év),acode−signcert(100-200), és opcionálisan Sentry. Email ingyen marad Brevo-val.

### 11.3 Futó szolgáltatási költségek (V3 — Tauri SQLite)

Megegyezik V4-gyel — a titkosítás nem jelent extra szolgáltatási költséget (SQLCipher Community Edition BSD-3 ingyenes). A különbség csak a fejlesztési időben.

### 11.4 Futó szolgáltatási költségek (V1 — csak backend)

Nincs új költség a jelenlegihez képest. A V1 csak szerver-oldali SQL + Edge Function + admin UI — Supabase-en belül fut. Email: átállás Resend-ről Brevo-ra = $0 megtakarítás (mindkettő ingyenes az adott mennyiségben, de Brevo EU-alapú, GDPR-kompatibilisebb).

### 11.5 Hosting platform — Vercel vs. Railway döntés

Az EREK elvárása a GDPR-kompatibilitás és az EU-adatközpont. Ezek alapján:

| Platform | Régió | GDPR | Árazás | Next.js-támogatás |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vercel | USA (primary) | ❌ Problémás — US-headquartered | $20/hó Pro | ✅ Natív |
| Railway | EU West Metal — Amsterdam, NL | ✅ EU adatközpont | $5/hó Hobby + usage | ✅ Natív (Nixpacks) |
| Netlify | USA | ❌ | — | ✅ |
| AWS Amplify | Globális | 🟡 Függ a régiótól | — | ✅ |

Döntés: Railway az EU West (Amsterdam) régióban. A europe-west4-drams3a azonosító a Railway docs szerint ez az "EU West Metal". Adatközpont: Amsterdam, Hollandia — EU-területen, GDPR-hatály alatt.

### 11.6 Email-szolgáltató döntés — Resend vs. Brevo

A jelenlegi rendszer Resend-et használ (lib/broadcasts/email.ts). A Resend USA-alapú, az emailek USA-szervereken mennek át. A Brevo (ex-SendinBlue) franciaországi alapú, EU-szervereken fut, GDPR-szigorú.

| Szolgáltató | Régió | Free tier | GDPR | Fizetős ár |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brevo | Franciaország (EU) | 300 email/nap = ~9000/hó | ✅ Szigorú | $9/hó = 5K email |
| Mailjet | Franciaország (EU) | 6000/hó (200/nap) | ✅ | $17/hó = 15K email |
| Resend | USA | 3000/hó (100/nap) | 🟡 EU data residency csak Pro-tól | $20/hó = 50K email |
| SMTP2GO | USA | 1000/hó | 🟡 | $15/hó |
| Amazon SES | EU-Frankfurt régió elérhető | Gyakorlatilag $0 | ✅ | $0.10/1000 email |

Javaslat: Brevo. Indoklás:

- Ingyen 9000 email/hó — bőven elég a mi használatunkhoz (access-request, admin-approval, broadcast: max havi 500 email 50 gyülekezetre)

- EU (francia) — GDPR-szigorú, data residency garantált

- Dokumentált deliverability — spam-folder-ellenállás nagyobb mint Resend-nek

- Könnyű migráció — SMTP vagy REST API, a lib/broadcasts/email.ts 20-30 sor átírásával becserélhető

Migrációs lépések (opcionális, ha elfogadjuk):

- npm install @getbrevo/brevo (vagy SMTP-mel nodemailer)

- lib/broadcasts/email.ts — Resend-kliens → Brevo-kliens (~20 sor)

- .env.local — RESEND_API_KEY → BREVO_API_KEY

- Tesztelés: 1 broadcast-küldés saját címre

- Resend-csomag eltávolítása

Becsült idő: fél nap.

## 12. Stakeholder-kommunikáció

### 12.1 Lelkészek (kb. 20-100 user)

- Nyelv: magyar, technikai nélkül

- Dokumentum: 1-2 oldalas "A Kartotéka új verziója — miben lesz jobb?" pamflet

- Fókusz:

  - "A gépeden tárolt adatok titkosítva"

  - "Az app magától frissül"

  - "Új eszközt az esperes jóváhagyja"

- Időzítés: M5 után, béta-tesztelés előtt (V4 esetén)

### 12.2 Egyházkerületi Elnökség (EREK)

- Nyelv: magyar, középszintű technikai

- Dokumentum: 4-6 oldalas összefoglaló, ennek a dokumentumnak az 1, 5, 11, 14. szekcióit kiemelve

- Fókusz:

  - A titkosítás szabványos AES-256

  - Az adatok EU-régióban tárolódnak (Supabase Frankfurt)

  - Admin-jóváhagyás minden új user előtt

  - Ha laptopot elveszítünk, az eszközt távolról revokáljuk

  - 4 variáns összehasonlítása → konkrét döntés kérése

- Időzítés: most, a döntés megszületése előtt

### 12.3 Endre (user, fejlesztő)

- Nyelv: magyar, teljes technikai mélység

- Dokumentum: EZ A DOKUMENTUM

- Fókusz: minden — döntéshez, kivitelhez, kockázatokhoz

- Időzítés: most

### 12.4 Fejlesztő-kollégák (ha jönnek a csapatba)

- Nyelv: magyar vagy angol

- Dokumentum: docs/ + AGENTS.md + Rust-specifikus kommentárok

- Fókusz: folytatható munka, conventions, setup

- Időzítés: M1 kezdésekor

## 13. Word-export (opcionális)

A döntéshozóknak Word-ben is át kell adni a tervet (nyomtatható, jegyzetelhető, email-barát).

### 13.1 Javasolt eszköz: pandoc

Indoklás:

- Ingyenes, cross-platform (Windows/Mac/Linux)

- Markdown → .docx natív támogatás

- Stílus-sablon testreszabható (--reference-doc=reference.docx)

- Tartalomjegyzék automatikusan generálódik

- Már valószínűleg telepítve, ha nem, 1 perc

### 13.2 Telepítés Windows-on

# Chocolatey-vel:
choco install pandoc

# vagy a hivatalos installer letöltése:
# https://github.com/jgm/pandoc/releases

### 13.3 Generálás

cd "D:\Egyházi APP\KARTOTEKA\docs\project-tracking"

pandoc KARTOTEKA-tauri-migracio-terv-2026-04-21.md \
  -o KARTOTEKA-tauri-migracio-terv-2026-04-21.docx \
  --toc \
  --toc-depth=2 \
  -M title="Kartotéka — Tauri 2 migrációs terv" \
  -M author="Szőcs Endre, Barátosi Egyház" \
  -M date="2026-04-21" \
  --highlight-style=tango

### 13.4 Testreszabás (később, ha szükséges)

Ha a sablonon finomítani szeretnénk (fontok, színek, egyházi logó):

- pandoc -o reference.docx --print-default-data-file reference.docx — a default sablon

- reference.docx megnyitás Word-ben, stílusok módosítása (Heading 1, Heading 2, body-font)

- --reference-doc=reference.docx a pandoc parancshoz

### 13.5 Alternatívák

| Eszköz | Előny | Hátrány |
| --- | --- | --- |
| docx-js (npm) | JS-natív, CI/CD-ben könnyű | Kódban írt formázás |
| Microsoft Graph API | Enterprise integráció | OAuth, macerás |
| Manuális copy-paste | 0 setup | 0 reprodukálhatóság |

### 13.6 Mikor generáljunk?

- Most nem — ez a döntés Endrénél

- Bemutató előtt (pl. EREK Elnökségi ülés) — 1 parancs, 5 másodperc

## 14. Ajánlásom Endrének

### 14.1 Rövid válasz

Most:

- Kész van ez a tervdokumentum

- Endre elolvassa, átgondolja

- Opcionálisan Word-be konvertálja

- Bemutatja az EREK Elnökségének (célzott szekciók: 1, 5, 11, 14)

Döntési ülésen:

- Két kérdés: (a) elindítsuk a V1-et? (b) Szükségük van V3-ra vagy V4-re?

- Ha (a) igen — V1 3-4 héten belül kész, mindegyiktől függetlenül

- Ha (b) igen — külön büdzsé + időterv + esetlegesen external dev keresés

### 14.2 Részletes ajánlás

- V1 mindenképp, ASAP (3-4 hét) Függetlenül attól, hogy mi jön később. Ez a biztonsági alapvonal — kicsi kockázat, nagy nyereség. A jelenlegi lelkészek nem érzékelnek változást, csak az új userek mennek át az approval-on.

- V3 vagy V4 elnökségi döntésre vár Nem a fejlesztő dönti el. Endre kérdezze meg: "Tiszteli-e az egyházkerület a saját lelkészeit annyira, hogy 9-12 hónap + 30-55K EUR-t fektet be a GDPR-csúcsszint biztonságba?" — ha igen, V4. Ha közepes, V3. Ha "egyelőre túl drága", V1-nél marad.

- Ha V3/V4 igen, Q3 2026 indulás Ne siessük. 1-2 hónap M0-előkészítés, közben V1 kifut, hasznos tanulságokat szerzünk. Utána kezdődhet M1 (Tauri PoC).

- Soha: ne induljon V3/V4 V1 nélkül A V1 előfeltétel. Ha az access-request + admin-approval nincs, hiába titkosítjuk a DB-t — a backend-en folyamatosan új userek jönnek létre.

### 14.3 Alternatív forgatókönyv: "semmi változás"

Ha a döntés "maradjunk ott, ahol vagyunk":

- A rendszer működni fog, a lelkészek használni fogják

- A GDPR-kockázat megmarad (ellopott laptop → plaintext DB)

- A nyílt regisztráció megmarad (bárki be tud lépni, ha ismeri a linket)

- Hosszú távon ez valószínűleg nem tartható — egyszer szembesülünk vele (audit, panasz, incident)

Ezért a V1 minimum ajánlott, akkor is, ha a nagyobb Tauri-döntés elhalasztott.

## 15. Zárókép — őszinte értékelés

A Tauri-ajánlás szakmailag helyes. A szakértő által leírt architektúra jó, a biztonsági szintje magas. De nem sürgős.

### 15.1 Mi működik most

- A jelenlegi Next.js PWA + Dexie + standalone működik

- A lelkészek használják — a visszajelzések pozitívak

- Az offline képesség elég a napi munkához

### 15.2 Mi hiányos

- Biztonsági garanciák — nincs DB-titkosítás, nincs admin-approval, nincs eszköz-bind

- GDPR-compliance — formálisan nem megfelel, ha egy audit jönne

- Desktop app-élmény — böngésző-tab, nem "igazi" app

### 15.3 A legdrágább rész — mit kerülünk el a C variánssal

A 72 Server Action átírása Edge Function-be 50-100 munkanap (~20-40K EUR). Ezt a C variáns elkerüli, mert a Next.js változatlan marad. Ez a legnagyobb tervezési nyereség.

### 15.4 Végső ítélet

Ez nagy vállalás. Reálisan 12 hónap + 35-55K EUR V4-re. 5-6 hónap + 15-25K EUR V3-ra. 3-4 hét + 3-5K EUR V1-re.

A 3-4 hetes V1 mindenképp a következő lépés. Ezután meg fog látszani, mennyi valódi igény van a nagyobb ugrásra.

## Függelék — Hivatkozások

### Külső erőforrások

- Tauri 2 dokumentáció: https://v2.tauri.app/

- SQLCipher: https://www.zetetic.net/sqlcipher/

- Stronghold (Tauri plugin): https://docs.rs/tauri-plugin-stronghold/

- Supabase: https://supabase.com/docs

- pandoc: https://pandoc.org/

### Belső dokumentumok

- docs/project-tracking/KARTOTEKA-offline-diagnosztika-2026-04-21u.md — jelenlegi állapot

- docs/project-tracking/KARTOTEKA-pwa-offline-first-2026-04-15.md — PWA user guide

- docs/project-tracking/KARTOTEKA-pwa-testing-checklist-2026-04-15.md — manual test

- docs/project-tracking/KARTOTEKA-standalone-offline-terv-2026-04-15.md — jelenlegi standalone

- migration-docs/Database_schema.sql — DB séma referencia

### Érintett kódfájlok (referencia)

- lib/offline/db.ts, sync-orchestrator.ts, pull.ts, push.ts

- lib/standalone/sqlite-db.ts, license-*.ts, monthly-sync.ts

- components/offline/* (16 komponens)

- app/sw.ts, next.config.ts

- middleware.ts, lib/supabase/server.ts, lib/supabase/client.ts

Dokumentum készült: 2026-04-21u. Következő revízió: az EREK Elnökségi döntés után, amennyiben az új fázis indul.